[bookmark: _GoBack]南宁市武鸣区中医医院信息化建设咨询设计项目
建设方案及投资预算评审服务采购需求

一、项目概述
为确保我院信息化建设咨询设计项目设计成果的完整性、科学性、合规性和投资合理性，防止需求描述失准、技术方案偏离、投资估算虚高或漏项，拟采购第三方评审服务，对咨询设计单位编制的项目建设方案及投资预算开展独立评审。
服务期限：自采购人书面通知评审启动之日起30日历日内完成全部评审工作并提交评审报告，至迟不超过合同签订之日起90日历日。承担本项目设计成果编制工作的单位及其关联方不得参与本次采购。
本次采购的核心目的：取得独立第三方评审意见及评审报告，作为医院内部决策、项目立项申报和财政评审送审的重要依据，确保设计成果可用于后续采购实施。
二、项目要求
（一）采购内容

	采购项目名称
	数量

	项目建设方案及投资预算评审服务
	1项



（二）服务内容及要求
（1）评审对象与评审重点
	评审对象
	主要评审重点

	项目建设方案
	1.总体架构与应用架构的完整性，与医院实际需求及信息化建设目标的匹配性。
2.系统功能清单与配置参数的合理性、非倾向性，是否存在指向特定品牌或供应商的排他性条款。
3.集成接口与数据标准符合性，是否满足互联互通标准化成熟度及与院内现有HIS、电子病历等系统对接要求。
4.信息安全方案合规性，是否满足网络安全等级保护三级及医疗健康数据安全相关要求。
5.实施计划与运维方案的可落地性。

	投资预算
	1.取费依据的适用性和费率取值的正确性。
2.工程量、设备清单与设计方案的对应性，计算过程可追溯。
3.有无高估冒算或漏项，与同类项目造价水平对比是否合理。


（2）服务方式：组织专家评审会
1.供应商作为评审组织单位，负责一场评审会的全流程组织与实施。
2.评审专家组人数不少于5人（单数），由供应商提出专家建议名单（含姓名、职称、专业、相关证书及从业经历）报采购人确认后邀请。专家应覆盖以下四个专业方向：
	专业方向
	人数
	专家条件（具备下列条件之一）
	

	医院信息化／医疗信息化
	不少于2人
	熟悉医院核心业务系统与互联互通标准化建设，具有医院信息化项目评审经验
	

	软件工程／系统架构
	不少于1人
	具备大型信息系统架构设计与方案论证能力
	

	网络安全
	不少于1人
	熟悉网络安全等级保护及医疗健康数据安全相关要求
	

	工程造价／投资经济
	不少于1人
	具备造价或投资概算审核能力，熟悉现行计价规范与费用标准
	


3、供应商承担专家邀请、会议组织、场地协调（如需）、评审资料准备与分发、会议记录、意见汇总等全部事务性工作。
4、评审会原则上采取现场会议方式；确因客观原因需采取线上方式的，应经采购人书面同意。
5、专家评审费、差旅费及会议相关费用均包含在报价内，采购人不再另行支付。
（3）服务流程及成果要求
	序号
	服务环节
	内容及要求

	1
	评审前准备
	接收设计成果材料，进行形式审查与完整性核查，对材料缺漏的督促补充完善；编制评审工作方案与评审要点。

	2
	会前预审
	组织专家开展会前书面预审，形成预审意见，明确会上需重点讨论的问题清单。

	3
	组织评审会
	主持评审会，组织编制单位答疑，形成专家组评审意见；评审结论应明确为“通过”、“修改后通过”、或“不通过”。

	4
	出具评审报告
	会后5个工作日内提交正式评审报告，内容包含评审依据、评审过程、专家意见、问题清单、修改建议及评审结论。

	5
	修改稿复核
	对编制单位根据评审意见修改后的成果进行复核，确认问题是否逐条落实，出具修改落实情况复核意见。


（4）成果交付物：①《专家评审意见》（经全体专家签字确认）；②《项目建设方案及投资预算评审报告》（正式文本，含电子可编辑版）；③《修改落实情况复核意见》；④《专家签到表》《会议记录》及其他过程材料。
三、其他要求
1.服务费用：报价为一次性报价，包含评审组织、专家费用、差旅、会务、资料编制及税费等全部费用。
2.其他要求：供应商应配合采购人完成立项申报、财政评审送审等环节的技术答疑与资料补充。
四、对接扩展要求
本次采购为评审咨询服务，不涉及信息化建设施工或系统集成。供应商出具的评审报告及复核意见应满足医院后续项目立项申报、财政评审送审及采购实施的工作需要，报告格式与深度应符合上级主管部门对项目评审成果的要求。
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